## Slide 1: Studyhelp
Von Laurenz Dragnev, Cade Reynaud, Raoul Wograndl

## Slide 2: Projektidee
Sprachen lernen leicht gemacht
Lern-Website mit verschiedenen Lernspielen
Lernfortschritt verfolgen und mit Freunden teilen
Leichte Bedienung und gute Usability

## Slide 3: Projektplanung
Sprintplanung und Formulierung der PBIs via “Monday”
Meetings ein bis zwei Mal pro Woche

## Slide 4: Implementation
Verwendete Technologien:
  Html, Css, Bootstrap, JavaScript, jQuery, TypeScript, Php, MySql, Git, Xampp
Projektstruktur auf Github geteilt um gemeinsam am Projekt zu arbeiten
Meetings hauptsächlich über Discord-Calls abgehalten

## Slide 5: Schwierigkeiten
Abwesenheit zweier Projektmitglieder
Aufwand für Spielentwicklung unterschätzt
Fehlende Git-Kenntnisse (Merge-Konflikte etc.)
Teilen der Datenbank problematisch (mithilfe von SQL-Dumps)
3 Covid-Fälle in der selben Woche
Technische Probleme mit AJAX-Calls via jQuery

## Slide 6: Jetziger Status
Ein Vokabelspiel erstellt
Loginsystem
Freundesystem